２０春管第５８４号

平成２０年１０月２２日

関 係 各 位

春日井市長　伊　藤　　太

工事請負契約約款第25条第５項（単品スライド条項）

の適用対象資材の拡大について（通知）

春日井市工事請負契約約款第25条第５項の運用については、平成20年７月16日から「鋼材類」や「燃料油」について適用しているところですが、「鋼材類」や「燃料油」以外の「アスファルト合材」など主要な工事材料についても価格上昇が出始めており、請負代金額が不適当となるおそれがあるため、当分の間、別紙のとおり運用することとしたので通知します。

なお、運用に当たっては、平成20年10月１日付け20建企第375号愛知県建設部長通知を準用することとします。

本通知は、平成20年10月１日から適用します。

問い合わせ先

財政部　管財契約課　契約担当　　内線６２６７

単品スライド条項の適用対象資材の拡大等に伴う運用について

１　総則

スライド額の算定方法、その他本通知に記載がないものについては、平成20年８月20日付け20建企第248号愛知県建設部長通知の「鋼材類」の取り扱いに準じるものとする。

この場合において、次のように読み替えることとする。

| 愛知県建設部長通知 | 春日井市運用基準 |
| --- | --- |
| 愛知県工事請負契約約款第26条第５項 | 春日井市工事請負契約約款第25条第５項 |
| 様式１，３，４，５ | 別添春日井市様式１，３，４，５ |
| 契約担当 | 管財契約課 |

２　対象材料

(1) 対象材料は、工事請負金額に大きな影響を及ぼす全ての主要工事材料とする。

(2) 材料品目類ごとの増額分が対象工事費の１％を超える品目のみ対象とする。

(3) 品目類の分類は、以下を目安とする。

| 品目類 | 材料名等（例） |
| --- | --- |
| 燃料油 | ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 |
| 鋼材類 | 20建企第248号愛知県建設部長通知による |
| アスファルト合材 | アスファルト合材 |
| 生コンクリート | 生コンクリート |
| コンクリート二次製品 | ボックスカルバート、ヒューム管、境界ブロックなど |
| その他 | 発注者・請負者間の個別協議に基づく |

３　請求期間

(1) 原則として工期末の２ヶ月前まで（ただし、年度末（工期末が２月15日以降）工事は12月15日まで）に請求を行う。

(2) 工期の末日が平成20年10月１日以降で平成20年12月31日以前の工事については、鋼材類・燃料油を除く主要工事材料に限り、工期満了前かつ平成20年10月31日まで請求できるものとする。

(3) 12月15日以降に契約する場合など(1)(2)の時期に請求が困難なときは、契約締結後14日以内に請求できるものとする。

４　公表

単品スライド条項により契約変更を締結した場合は、押印前の変更契約書の写しを１冊のファイルに綴り、閲覧に供するものとする（10月１日以前の契約済み工事を含む）。

# Text boxes

別　紙